MEMORIA JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

Desde la Dirección de Centros Territoriales de RTVE se plantea la necesidad de renovar los decorados de todos los Informativos Territoriales para actualizarlos y asimilarlos a la escenografía actual de los Telediarios de los Servicios Centrales que se implantó en febrero de 2020.

Los nuevos decorados, inspirados en el proyecto del presente Telediario, proponen un espacio versátil compuesto por paredes integradas por pantallas led que otorgan protagonismo a la imagen y al grafismo. Se considera, que la estética actual en los decorados de Centros Territoriales está desfasada y no responde a esas necesidades.

La modernización de los decorados de los Centros Territoriales se hace imprescindible por una serie de motivos:

- Armonización estética de todos los Servicios Informativos.

- Unificar la Imagen en toda la Red de Centros. Los Centros Territoriales y de Centros de Producción deberían mostrar una propuesta visual única.

- Adaptación de la imagen para hacer llegar la información de forma más atractiva y enriquecedora al espectador.

- Coherencia con la línea gráfica. Los Informativos Territoriales han incorporado la cabecera, rótulos, ráfagas, etc… del nuevo diseño del Telediario, pero todavía no han actualizado su escenografía, lo que hace que esta puesta al día sea aún más necesaria para que la renovación sea un todo coherente.

- Confluencia con la transformación a HD de todos los Centros Territoriales. Actualmente y a lo largo de los próximos meses, desde la Dirección de Operaciones se está poniendo en marcha el paso a HD de toda la red de Centros de RTVE. Esta modernización técnica confluiría con la renovación estética de los Centros Territoriales, lo que supondría un verdadero cambio estructural, desde el punto de vista técnico, escenográfico, de realización y edición.

Las fechas previstas para abordarlo serían durante el último trimestre del año 2022, de septiembre a diciembre. Se ha agrupado la construcción de los 14 decorados de dos en dos, atendiendo a las necesidades de producción. El plan de trabajo previsto es el siguiente:

- Extremadura (Mérida) y Castilla-La Mancha ( Toledo) : el decorado se va a montar en un estudio distinto al actual. Semana 5-11 septiembre

- Baleares, Aragón (Zaragoza): ya habrán hecho el paso a HD para la fecha de implantación.  Semana 12 al 18 septiembre

- Galicia (Santiago Compostela ) Asturias (Oviedo): estarán en proceso de implantación del HD. Semana 19 al 25 septiembre

- País Vasco (Bilbao ), Cantabria: semana del 26 al 2 de octubre

- Navarra (Pamplona),  La Rioja (Logroño): estarán en proceso de implantación del HD. Semana del 3 al 9 de octubre

- Valencia (Paterna), Murcia: semana del 10 al 16 de octubre

- Sevilla: semana del 17 al 23 de octubre

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

No hay personal disponible en RTVE dependiente de la Dirección de Operaciones que pueda acometer la construcción de decorados, ni el desmontaje de los distintos centros territoriales

LOTES DE LA CONTRATACIÓN

El expediente se ha planteado en los siguientes lotes:

| LOTE | CENTRO |
| --- | --- |
| 1 | C.T. TVE PAIS VASCO |
| 2 | C.T. MURCIA |
| 3 | C.T. TVE EXTREMADURA |
| 4 | C.T. ASTURIAS. |
| 5 | C.T. NAVARRA |
| 6 | C.T. CANTABRIA |
| 7 | C.T. TVE CASTILLA-LA MANCHA |
| 8 | C.T. ANDALUCIA. |
| 9 | C.T. TVE CASTILLA-LEON. |
| 10 | C.T. ARAGON |
| 11 | C.T. TVE GALICIA |
| 12 | C.T. LA RIOJA. |
| 13 | C.T. TVE VALENCIA. |
| 14 | C.T. BALEARES |

JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Se propone el trámite de este expediente por un procedimiento abierto, ya que no se dan los requisitos que establece la LCSP, para tramitar esta contratación por otro procedimiento distinto a este.

El procedimiento general abierto es garantía de transparencia e igualdad de trato entre los licitadores, y además garantiza mayor concurrencia

EXISTENCIA DE PRESUPUESTO

Estos decorados se van a tramitar como inversión con estas órdenes de inversión

| Cód. Orden | Literal |
| --- | --- |
| I202730G2115 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Andalucía |
| I202730G2116 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Extremadura |
| I202730G2117 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Cast. Mancha |
| I202730G2118 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Cast. León |
| I202730G2119 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Galicia |
| I202730G2120 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Asturias |
| I202730G2121 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Cantabria |
| I202730G2122 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: País Vasco |
| I202730G2123 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Navarra |
| I202730G2124 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: La Rioja |
| I202730G2125 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Valencia |
| I202730G2126 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Murcia |
| I202730G2127 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Aragón |
| I202730G2128 | Nuevo decorado 2022 inf.CT: Baleares |

El valor estimado de la contratación se ha realizado teniendo en cuenta el proyecto, cálculo de costes y cuadro de mediciones de esta obra realizado por un arquitecto colegiado y siempre, ajustando los costes al máximo.